Dokumentation

(4.4.2025)

Geschafft:

- Login / Registrierung erstellen und mit Datenbank verbinden

- Startseite provisorisch umsetzen

- Beginn bei Dashboard

Ziele:

- Umsetzen für Erstellen von Anzeigen (Dashboard)

- Verbinden mit Datenbank

- Suche beginnen mit Daten

(16.5.2025)

Geschafft:

- Dashboard weiter verfeinern und anpassen

- Suchfunktion umsetzen

- Anzeigen von zufälligen Listings auf der Homepage

- Produktansicht (Einbauen von Swiper.js und Kalender- Library)

Ziele:

- Mietfunktion umsetzen

- Verbuchte Tage im Kalender blockieren

- Bewertungssystem beginnen

(23.5.2025)

Geschafft:

- Buchungsübersicht anzeigen

- Filterfunktion bei Suche umgesetzt

- Adresse zu Postleitzahlfunktion eingebaut

Ziele:

- Bewertungssystem integrieren

- Seite finalisieren

- Bug Behebung